# MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA

## Contratação da Plataforma Municipal de Inteligência Climática, Ambiental, Sanitária e de Defesa Civil

Município: Betim/MG
Órgão requisitante: [PREENCHER]
Unidade técnica responsável: [PREENCHER]
Processo administrativo: [PREENCHER]
Versão: 0.1 — Minuta técnica
Data: [PREENCHER]

# 1. Natureza e condições de utilização desta minuta

Este documento constitui uma minuta técnica preliminar para orientar o planejamento da contratação. Não substitui:

- Estudo Técnico Preliminar — ETP;

- Documento de Formalização da Demanda;

- pesquisa de preços;

- análise de riscos;

- parecer jurídico;

- avaliação de impacto orçamentário;

- manifestação do encarregado de proteção de dados;

- aprovação da autoridade competente;

- regulamentação municipal aplicável à Lei nº 14.133/2021.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece os elementos essenciais do Termo de Referência. O TCU orienta que o TR seja fundamentado em ETP que tenha concluído pela viabilidade da contratação. A Instrução Normativa SEGES/ME nº 81/2022 pode ser utilizada como referência metodológica, mas sua incidência direta é sobre a Administração Pública Federal; sua adoção por Betim depende da regulamentação municipal pertinente.

# 2. Unidade requisitante e governança institucional

## 2.1 Unidade requisitante

A unidade requisitante deverá ser definida formalmente pelo Município, observando:

- competência legal;

- disponibilidade orçamentária;

- capacidade de gestão do contrato;

- integração com as áreas de tecnologia, Defesa Civil, Saúde, Meio Ambiente, Planejamento e Comunicação;

- responsabilidade sobre o produto após o encerramento da contratação.

## 2.2 Comitê gestor da contratação

Recomenda-se instituir um Comitê Gestor da Contratação com representantes de:

- Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação;

- Defesa Civil;

- Secretaria Municipal de Saúde;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

- Secretaria Municipal de Planejamento;

- Secretaria Municipal de Comunicação;

- Assistência Social;

- Controladoria-Geral;

- Procuradoria-Geral;

- Fundação BETA, caso formalmente designada;

- demais unidades diretamente envolvidas.

O Decreto municipal nº 48.589/2025 atribui à Fundação BETA finalidades relacionadas a pesquisa, desenvolvimento tecnológico, modernização administrativa e inovação, mas sua participação concreta na contratação deverá ser formalmente definida pelo Município.

## 2.3 Papéis mínimos

### Gestor do contrato

Responsável por:

- coordenação administrativa;

- comunicação com a contratada;

- acompanhamento de prazos;

- consolidação das medições;

- gestão de riscos;

- encaminhamento de descumprimentos.

### Fiscal técnico

Responsável por:

- verificação da arquitetura;

- análise do código;

- testes técnicos;

- segurança;

- infraestrutura;

- integração;

- documentação.

### Fiscais requisitantes ou setoriais

Responsáveis por validar entregas relacionadas a:

- meteorologia;

- qualidade do ar;

- saúde;

- Meio Ambiente;

- Defesa Civil;

- comunicação pública;

- planejamento;

- dados geoespaciais.

### Encarregado de dados ou representante indicado

Responsável por acompanhar:

- inventário de dados pessoais;

- bases legais;

- compartilhamento;

- segurança;

- retenção;

- anonimização;

- incidentes.

### Product Owner municipal

Responsável por:

- priorização do backlog;

- esclarecimento de requisitos;

- aceite funcional preliminar;

- articulação com os usuários;

- impedimento de alterações informais de escopo.

# 3. Fundamentação da contratação

## 3.1 Problema público

O Município necessita integrar dados atualmente dispersos entre fontes meteorológicas, ambientais, sanitárias e operacionais para:

- identificar perigos observados ou previstos;

- avaliar disponibilidade e qualidade dos dados;

- registrar ocorrências confirmadas;

- distinguir relatos de evidências verificadas;

- coordenar ações municipais;

- comunicar riscos;

- apoiar políticas públicas;

- avaliar resultados;

- produzir dados públicos rastreáveis.

A contratação não deve ser justificada pela existência isolada de El Niño, por uma notícia específica ou por um evento episódico. A necessidade decorre da ausência de um fluxo municipal integrado e auditável entre:

- fontes oficiais;

- estações;

- ocorrências;

- alertas;

- protocolos;

- recomendações;

- ações;

- indicadores;

- decisões administrativas.

## 3.2 Problemas a serem enfrentados

- Fragmentação de dados entre órgãos e fontes externas.

- Ausência de catálogo institucional de fontes.

- Dificuldade para verificar se as estações estão operacionais.

- Confusão entre dado ausente e valor zero.

- Mistura entre observação, previsão, inferência e notícia.

- Falta de trilha completa entre evidência e decisão.

- Dificuldade para espacializar denúncias e ocorrências por bairro.

- Ausência de protocolo digital versionado.

- Dependência de planilhas e processos manuais.

- Insuficiência de mecanismos para avaliar políticas e investimentos.

- Risco de dependência tecnológica de fornecedor.

- Ausência de ambiente comum para diferentes secretarias.

## 3.3 Alternativas que deverão ser examinadas no ETP

O ETP deverá comparar, pelo menos:

- desenvolvimento interno;

- contratação integral;

- contratação por módulos;

- aquisição de produto existente com customização;

- software como serviço;

- combinação entre software existente e desenvolvimento próprio;

- cooperação com universidades ou instituições públicas;

- utilização de infraestrutura municipal existente;

- contratação separada de infraestrutura;

- desenvolvimento por fundação pública ou instrumento de inovação, quando juridicamente cabível.

A escolha não deverá ser feita apenas pelo menor preço inicial. Deverão ser considerados:

- custo total de propriedade;

- manutenção;

- segurança;

- portabilidade;

- interoperabilidade;

- disponibilidade de pessoal;

- dependência de fornecedor;

- transferência de conhecimento;

- continuidade operacional;

- evolução futura.

# 4. Objeto

## 4.1 Definição do objeto

Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar:

concepção detalhada, desenvolvimento, configuração, integração, implantação, testes, documentação, capacitação, operação assistida, sustentação inicial e transferência de conhecimento de uma Plataforma Municipal Modular de Inteligência Climática, Ambiental, Sanitária e de Defesa Civil, composta por portal operacional, portal público, APIs, banco de dados geoespacial, mecanismos de ingestão e controle de qualidade, cadastro de ocorrências, motor de protocolos, recomendações, auditoria e relatórios.

## 4.2 Natureza da contratação

A solução deverá ser contratada por resultados e entregáveis verificáveis, não pela simples disponibilização de profissionais.

A remuneração deverá estar vinculada a:

- produto entregue;

- evidências;

- testes aprovados;

- documentação;

- código armazenado em repositório municipal;

- transferência de conhecimento;

- critérios de qualidade.

Horas de profissionais poderão ser usadas internamente pela contratada para formação de preços, mas não deverão constituir, isoladamente, a unidade principal de medição.

## 4.3 Regime sugerido

A definição final dependerá do ETP. Como referência, recomenda-se:

- preço global por macroentregas do MVP;

- medição por produtos e critérios de aceite;

- item mensal separado para operação assistida;

- itens unitários apenas quando a demanda não puder ser definida previamente;

- infraestrutura em nuvem separada quando já houver contrato corporativo municipal.

# 5. Resultados pretendidos

A contratação deverá produzir, no mínimo, os seguintes resultados:

- Fontes públicas e municipais catalogadas.

- Conectores monitorados.

- Dados originais preservados.

- Séries temporais padronizadas.

- Qualidade dos dados identificada.

- Situação operacional das estações auditável.

- Alertas oficiais integrados.

- Ocorrências registradas e verificadas.

- Protocolos municipais versionados.

- Recomendações aprovadas e publicáveis.

- Portal público acessível.

- Ambiente interno segregado por perfil.

- APIs documentadas.

- Dados públicos exportáveis.

- Código-fonte e documentação sob controle municipal.

- Equipe municipal capacitada.

- Operação possível sem dependência de ML.

- Registro de todas as decisões relevantes.

# 6. Escopo do MVP

## 6.1 Componentes obrigatórios

### Módulo 1 — Identidade e controle de acesso

- autenticação;

- autorização por função;

- autenticação multifator para perfis críticos;

- organizações;

- equipes;

- segregação de acesso;

- gestão de sessões;

- trilha de login.

### Módulo 2 — Catálogo de fontes

- instituições;

- produtos;

- endpoints;

- frequência;

- licença;

- criticidade;

- responsável;

- disponibilidade;

- histórico operacional.

### Módulo 3 — Ingestão

- APIs;

- arquivos;

- JSON;

- XML;

- CSV;

- GeoJSON;

- imagens;

- serviços geoespaciais;

- reprocessamento;

- idempotência;

- monitoramento de falhas.

### Módulo 4 — Armazenamento bruto

- preservação do conteúdo original;

- hash;

- horário da coleta;

- origem;

- versão do conector;

- metadados;

- retenção configurável.

### Módulo 5 — Estações e sensores

- cadastro;

- localização;

- proprietário;

- operador;

- variáveis;

- sensores;

- calibração;

- estado operacional;

- histórico de alteração.

### Módulo 6 — Séries temporais

- observações;

- previsões;

- unidades;

- horários;

- valores;

- lacunas;

- status de qualidade;

- exportação.

### Módulo 7 — Controle de qualidade

- plausibilidade física;

- atraso;

- completude;

- duplicidade;

- consistência;

- sensor travado;

- revisão humana;

- regras versionadas.

### Módulo 8 — Alertas oficiais

- ingestão;

- vigência;

- severidade;

- território;

- fonte;

- texto original;

- status;

- histórico.

### Módulo 9 — Ocorrências e incidentes

- registro;

- localização;

- confirmação;

- evidências;

- anexos;

- deduplicação assistida;

- conversão em incidente;

- ações;

- responsáveis;

- encerramento.

### Módulo 10 — Protocolos

- cadastro;

- versões;

- gatilhos;

- evidências;

- aprovação;

- ativação;

- encerramento;

- ações geradas;

- histórico.

### Módulo 11 — Recomendações

- conteúdo técnico;

- conteúdo cidadão;

- público;

- perigo;

- validade;

- fontes;

- autoria;

- revisão;

- aprovação;

- publicação.

### Módulo 12 — Portal operacional

- situação geral;

- mapa;

- estações;

- alertas;

- ocorrências;

- protocolos;

- recomendações;

- tarefas;

- qualidade;

- auditoria.

### Módulo 13 — Site público

- alertas;

- situação observada;

- recomendações;

- fontes;

- disponibilidade;

- boletins;

- metodologia;

- dados abertos;

- transparência.

### Módulo 14 — Relatórios

- boletim diário;

- disponibilidade de estações;

- ocorrências;

- protocolos;

- histórico;

- exportação CSV;

- exportação PDF.

### Módulo 15 — Administração

- usuários;

- perfis;

- fontes;

- estações;

- conectores;

- protocolos;

- recomendações;

- configurações;

- logs;

- auditoria.

# 7. Integrações mínimas do MVP

A relação final deverá ser confirmada no ETP e durante a fase de descoberta.

## 7.1 Fontes externas prioritárias

- INMET;

- REDEMET/DECEA;

- Semad/Feam;

- MonitorAr;

- INPE — Programa Queimadas;

- Cemaden;

- fontes geográficas oficiais;

- sistemas municipais existentes.

## 7.2 Produtos aeronáuticos iniciais

- METAR/SPECI de SBBH;

- METAR/SPECI de SNDV;

- TAF, quando aplicável;

- estado de disponibilidade da fonte.

## 7.3 Requisitos dos conectores

Cada conector deverá:

- respeitar termos de uso;

- registrar a origem;

- preservar resposta original;

- aplicar retentativas controladas;

- detectar alteração de estrutura;

- apresentar última coleta;

- apresentar última observação;

- diferenciar falha externa de falha interna;

- permitir reprocessamento;

- documentar limitações.

## 7.4 Indisponibilidade externa

A indisponibilidade de uma fonte externa:

- não deverá derrubar a plataforma;

- não deverá gerar valor zero;

- deverá ser informada;

- deverá abrir alerta técnico;

- deverá manter o último dado com identificação de desatualização;

- deverá registrar início e término da falha.

# 8. Itens fora do escopo do MVP

Não fazem parte da primeira contratação, salvo justificativa expressa do ETP:

- aplicativo móvel nativo;

- WhatsApp em produção;

- Telegram em produção;

- faturamento de assinaturas;

- marketplace;

- múltiplos municípios;

- infraestrutura própria de novas estações;

- compra de sensores;

- previsão municipal automática de emissão oficial;

- nowcasting proprietário;

- ML decidindo alertas públicos;

- prontuário;

- banco nominal centralizado de saúde;

- despacho de viaturas;

- substituição dos sistemas dos Bombeiros;

- substituição de sistemas de Ouvidoria;

- climatologia completa nacional;

- digital twin urbano;

- Kubernetes obrigatório;

- arquitetura integral de microserviços.

Esses itens poderão ser previstos no roadmap, mas não devem ampliar artificialmente a primeira contratação.

# 9. Arquitetura obrigatória

## 9.1 Estratégia

A solução deverá adotar inicialmente:

- monólito modular;

- APIs internas bem definidas;

- processamento assíncrono;

- arquitetura preparada para eventos;

- módulos desacoplados logicamente;

- banco geoespacial;

- armazenamento de objetos;

- observabilidade centralizada.

## 9.2 Componentes mínimos

- frontend web responsivo;

- backend modular;

- banco relacional;

- extensão geoespacial;

- mecanismo de séries temporais;

- armazenamento de arquivos;

- cache;

- orquestrador de ingestões;

- servidor de mapas;

- identidade;

- monitoramento;

- backup.

## 9.3 Neutralidade tecnológica

As tecnologias citadas na arquitetura de referência deverão ser entendidas como exemplos ou equivalentes, salvo se o ETP comprovar necessidade de padronização.

Os requisitos deverão ser formulados por:

- capacidade;

- desempenho;

- interoperabilidade;

- segurança;

- manutenção;

- resultados.

O TCU recomenda que os requisitos não incluam exigências excessivas, desnecessárias ou irrelevantes; eventual indicação de marca exige justificativa técnica específica.

## 9.4 Padrões abertos

A solução deverá adotar, quando aplicável:

- REST;

- OpenAPI;

- JSON;

- CSV;

- GeoJSON;

- OGC API;

- WMS;

- WFS;

- formatos geoespaciais abertos;

- padrões públicos de autenticação;

- documentação legível por máquina.

A e-PING poderá ser utilizada como referência de interoperabilidade entre governo, sociedade e outros sistemas, observada sua adequação ao contexto municipal.

# 10. Entregáveis

## D01 — Plano executivo e descoberta

Deverá conter:

- plano de trabalho;

- governança;

- cronograma;

- mapa de stakeholders;

- inventário inicial;

- riscos;

- ambientes;

- backlog;

- plano de comunicação;

- critérios de aceite detalhados.

### Evidências

- documento aprovado;

- oficinas realizadas;

- atas;

- backlog priorizado;

- mapa de riscos;

- arquitetura inicial.

## D02 — Arquitetura e fundação

Deverá conter:

- arquitetura C4;

- modelo de dados;

- ambientes;

- CI/CD;

- identidade;

- repositórios;

- logs;

- backup;

- gestão de segredos.

### Evidências

- ambientes acessíveis;

- pipelines executados;

- restauração testada;

- repositório municipal;

- documentação.

## D03 — Catálogo, ingestão e armazenamento bruto

Deverá conter:

- catálogo;

- conectores iniciais;

- ingestão;

- preservação de payload;

- monitoramento;

- reprocessamento.

### Evidências

- coleta real;

- hash;

- origem;

- registros;

- falha simulada;

- recuperação;

- ausência de duplicidade.

## D04 — Estações, observações e qualidade

Deverá conter:

- cadastro de estações;

- sensores;

- séries;

- regras;

- revisão;

- completude;

- estado operacional.

### Evidências

- dados reais;

- lacunas visíveis;

- dado zero corretamente tratado;

- sensor atrasado identificado;

- regra versionada;

- revisão registrada.

## D05 — Alertas, ocorrências e protocolos

Deverá conter:

- alertas oficiais;

- ocorrências;

- confirmação;

- incidentes;

- ações;

- protocolos;

- ativação;

- encerramento.

### Evidências

- cenário completo de teste;

- trilha de aprovação;

- evidência congelada;

- ações geradas;

- relatório final.

## D06 — Recomendações e comunicação

Deverá conter:

- cadastro;

- versionamento;

- revisão;

- aprovação;

- publicação;

- modelos de mensagem;

- histórico.

### Evidências

- recomendação criada;

- versão revisada;

- aprovação segregada;

- publicação;

- expiração.

## D07 — Portal operacional

Deverá conter:

- mapa;

- situação;

- estações;

- alertas;

- ocorrências;

- protocolos;

- recomendações;

- qualidade;

- relatórios.

### Evidências

- roteiros de uso;

- testes por perfil;

- desempenho;

- acessibilidade;

- auditoria.

## D08 — Site público

Deverá conter:

- situação pública;

- alertas;

- metodologia;

- disponibilidade;

- dados abertos;

- recomendações;

- acessibilidade;

- conteúdo institucional.

### Evidências

- teste de acessibilidade;

- teste responsivo;

- exportação;

- ocultação de dados restritos;

- teste de carga.

O eMAG constitui referência brasileira de acessibilidade para sites governamentais, devendo ser considerado juntamente com critérios atuais de acessibilidade web adotados pelo Município.

## D09 — Relatórios e APIs

Deverá conter:

- boletim;

- relatório de estações;

- relatório de ocorrências;

- exportações;

- APIs;

- documentação.

### Evidências

- OpenAPI;

- exemplos;

- autenticação;

- paginação;

- filtros;

- CSV;

- PDF;

- auditoria.

## D10 — Segurança e privacidade

Deverá conter:

- análise de ameaças;

- inventário de dados;

- matriz de acesso;

- testes;

- correções;

- política de backup;

- resposta a incidentes;

- relatório de conformidade.

### Evidências

- ausência de vulnerabilidades críticas ou altas não aceitas;

- relatório independente;

- teste de restauração;

- teste de autorização;

- registro das operações de tratamento.

A LGPD se aplica ao tratamento realizado por pessoas jurídicas de direito público e privado. A Lei de Governo Digital determina que plataformas governamentais disponibilizem instrumentos de transparência e controle relacionados ao tratamento de dados pessoais.

## D11 — Capacitação e transferência

Deverá conter:

- formação administrativa;

- formação técnica;

- formação de operadores;

- manuais;

- vídeos;

- exercícios;

- laboratório;

- código comentado.

### Evidências

- presença;

- avaliação;

- material;

- gravações;

- exercícios concluídos;

- ambiente de treinamento.

## D12 — Operação assistida

Deverá conter:

- suporte;

- correção;

- monitoramento;

- atualização;

- acompanhamento;

- relatório;

- transição.

### Evidências

- chamados;

- SLAs;

- relatórios;

- problemas;

- correções;

- transferência final.

# 11. Cronograma de referência

O cronograma definitivo deverá ser produzido no ETP e pactuado após a contratação.

| Fase | Conteúdo | Janela de referência |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descoberta e planejamento | 30 dias |
| 2 | Fundação e arquitetura | 45 dias |
| 3 | Ingestão e qualidade | 60–90 dias |
| 4 | Operação municipal | 60–90 dias |
| 5 | Portal e transparência | 45–60 dias |
| 6 | Segurança e homologação | 30 dias |
| 7 | Operação assistida | 90–180 dias |

As fases poderão se sobrepor, desde que:

- os riscos estejam controlados;

- as dependências sejam registradas;

- o aceite seja individualizado;

- não haja pagamento antecipado por produto não entregue.

# 12. Gestão do desenvolvimento

## 12.1 Método

A execução poderá utilizar método ágil, desde que:

- o escopo mínimo permaneça protegido;

- os critérios de aceite sejam definidos;

- o backlog seja versionado;

- alterações sejam formalizadas;

- as sprints não sejam unidades automáticas de pagamento;

- toda entrega seja demonstrável;

- decisões sejam registradas.

## 12.2 Ciclo sugerido

- planejamento quinzenal;

- refinamento semanal;

- demonstração ao final do ciclo;

- homologação funcional;

- análise técnica;

- registro de pendências;

- retrospectiva;

- atualização do mapa de riscos.

## 12.3 Gestão de alterações

Toda alteração deverá ser classificada como:

CORREÇÃO
DETALHAMENTO
MUDANÇA DE PRIORIDADE
ALTERAÇÃO DE ESCOPO
NOVO REQUISITO
DÍVIDA TÉCNICA
RISCO EMERGENTE

Alterações com impacto em preço, prazo ou objeto deverão seguir processo formal.

# 13. Critérios gerais de aceite

Uma entrega somente será aceita quando:

- estiver implantada no ambiente definido;

- atender aos requisitos;

- possuir testes;

- possuir documentação;

- possuir logs;

- possuir auditoria;

- respeitar controle de acesso;

- não apresentar vulnerabilidade impeditiva;

- permitir exportação;

- estiver no repositório municipal;

- tiver sido demonstrada;

- tiver evidência reproduzível;

- tiver sido validada pelos fiscais competentes;

- tiver plano de correção das pendências menores.

## 13.1 Estados de aceite

- Aceita: atende integralmente.

- Aceita com ressalvas: pendências sem impedir uso, com prazo de correção.

- Rejeitada: não atende requisito essencial.

- Suspensa: depende de fonte ou decisão da Administração.

- Submetida a reteste: correção entregue.

## 13.2 Defeito impeditivo

É impeditivo o defeito que:

- exponha dado restrito;

- permita acesso indevido;

- corrompa dados;

- perca rastreabilidade;

- apresente dado previsto como observado;

- apresente ausência como zero;

- publique alerta sem aprovação;

- inviabilize operação;

- impeça restauração;

- comprometa integridade do histórico.

# 14. Plano de testes

## 14.1 Testes obrigatórios

- unitários;

- integração;

- contrato de API;

- migração;

- regressão;

- autorização;

- segurança;

- desempenho;

- acessibilidade;

- restauração;

- falha de fonte;

- falha de conector;

- indisponibilidade de ML;

- recuperação;

- exportação;

- auditoria.

## 14.2 Cenários mínimos

### Cenário A — Fonte indisponível

O sistema deverá:

- registrar a falha;

- manter o último dado identificado;

- não substituir por zero;

- avisar o operador;

- recuperar automaticamente;

- registrar duração.

### Cenário B — Estação parcialmente indisponível

O sistema deverá demonstrar:

- PM₁₀ operacional;

- PM₂,₅ indisponível;

- estado separado por variável;

- completude correta.

### Cenário C — Relato sem confirmação

O sistema deverá:

- registrar o relato;

- classificar como não verificado;

- impedir sua apresentação como ocorrência confirmada;

- permitir posterior vistoria.

### Cenário D — Protocolo

O sistema deverá:

- identificar condição;

- sugerir ativação;

- apresentar evidências;

- exigir aprovação;

- registrar decisão;

- gerar ações;

- encerrar com justificativa.

### Cenário E — Controle de acesso

Usuário de uma área não deverá visualizar:

- saúde nominal;

- assistência nominal;

- coordenadas restritas;

- dados empresariais de outro tenant.

# 15. Prova de conceito

## 15.1 Finalidade

Poderá ser exigida prova de conceito para verificar os requisitos de maior risco, desde que:

- esteja prevista no edital;

- possua roteiro objetivo;

- seja aplicada na fase adequada;

- não exija desenvolvimento integral antecipado;

- não estabeleça exigências desproporcionais.

O TCU reconhece a prova de conceito como mecanismo para verificar o atendimento a especificações e requisitos funcionais, especialmente em contratações de TIC.

## 15.2 Roteiro sugerido

A licitante deverá demonstrar:

- ingestão de uma fonte pública;

- preservação do payload;

- série temporal;

- falha simulada;

- flag de qualidade;

- mapa;

- segregação de acesso;

- ativação simulada de protocolo;

- trilha de auditoria;

- exportação.

## 15.3 Restrições

A prova de conceito não deverá:

- exigir integração definitiva;

- usar dados pessoais reais;

- obrigar cessão gratuita de produto completo;

- avaliar requisitos não previstos;

- ser julgada subjetivamente;

- depender de marcas específicas sem justificativa.

# 16. Níveis de serviço

## 16.1 Disponibilidade

| Serviço | Meta mensal inicial |
| --- | --- |
| Site público | 99,5% |
| Portal interno | 99,5% |
| API operacional | 99,5% |
| API pública | 99,0% |
| Coleta de fontes críticas | 99,0% do processamento sob controle da contratada |
| Serviço de identidade | 99,5% |

A indisponibilidade comprovada da fonte externa não será computada como indisponibilidade da contratada, desde que:

- o conector tenha funcionado;

- a falha tenha sido detectada;

- o dashboard tenha informado a indisponibilidade;

- a recuperação tenha sido tentada;

- os logs estejam disponíveis.

## 16.2 Atendimento de incidentes

| Severidade | Exemplo | Reconhecimento | Contorno | Solução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 — crítica | vazamento, plataforma indisponível, corrupção | 15 min | 1 h | 8 h ou plano aprovado |
| S2 — alta | módulo essencial indisponível | 30 min | 4 h | 24 h |
| S3 — média | falha com alternativa | 4 h úteis | 1 dia útil | 5 dias úteis |
| S4 — baixa | defeito cosmético | 1 dia útil | — | ciclo programado |

Os prazos deverão ser calibrados com o horário de suporte contratado e a infraestrutura municipal.

## 16.3 Atualização de dados

| Fonte ou produto | Meta de processamento após disponibilidade na origem |
| --- | --- |
| Alertas oficiais | até 5 minutos |
| METAR/SPECI | até 15 minutos |
| Focos de calor | até 15 minutos |
| Estações meteorológicas | até 15 minutos após consulta prevista |
| Qualidade do ar horária | até 20 minutos após disponibilização |
| Ocorrências integradas | conforme disponibilidade do sistema de origem |
| Dados de saúde | conforme lote diário definido |

## 16.4 Desempenho

- 95% das requisições comuns em até 2 segundos;

- página pública principal em até 3 segundos em rede de referência;

- mapa com carregamento progressivo;

- exportação pesada processada de forma assíncrona;

- degradação controlada durante indisponibilidade de fonte.

# 17. Instrumento de Medição de Resultado

## 17.1 Indicadores sugeridos

### IMR-01 — Disponibilidade da plataforma

Disponibilidade =
tempo disponível / tempo previsto

### IMR-02 — Cumprimento das ingestões

Execuções concluídas no prazo /
execuções previstas sob controle da contratada

### IMR-03 — Correção de incidentes

Incidentes solucionados no SLA /
incidentes encerrados

### IMR-04 — Qualidade das entregas

Histórias aceitas sem rejeição /
histórias submetidas

### IMR-05 — Documentação atualizada

Percentual de componentes produtivos com:

- manual;

- API;

- arquitetura;

- implantação;

- dependências;

- versão.

### IMR-06 — Transferência de conhecimento

Percentual de:

- treinamentos realizados;

- materiais entregues;

- exercícios concluídos;

- servidores capacitados.

## 17.2 Efeito financeiro

Eventuais glosas ou ajustes de pagamento deverão:

- estar previstos no edital;

- estar vinculados a indicador objetivo;

- respeitar contraditório;

- não representar duplicidade de punição;

- ser proporcionais;

- ter limite;

- ser distintos das sanções administrativas.

Os percentuais deverão ser definidos após ETP, análise jurídica e avaliação do impacto sobre a competição.

# 18. Segurança da informação

## 18.1 Requisitos mínimos

- criptografia em trânsito;

- criptografia de dados sensíveis em repouso;

- autenticação multifator;

- menor privilégio;

- segregação por ambiente;

- gestão de segredos;

- rotação de chaves;

- logs centralizados;

- detecção de comportamento anormal;

- backup;

- restauração testada;

- controle de dependências;

- análise de vulnerabilidade;

- teste de invasão;

- resposta a incidentes;

- desenvolvimento seguro.

## 18.2 Referência de segurança

A solução deverá adotar requisitos verificáveis de segurança de aplicação, tendo como referência a versão estável vigente do OWASP ASVS. Em julho de 2026, a versão estável indicada pelo projeto é a 5.0.0, que pode ser empregada como base contratual de verificação.

O TR definitivo deverá indicar:

- versão exata;

- nível ou conjunto de controles;

- requisitos aplicáveis;

- exceções justificadas;

- evidências exigidas.

## 18.3 Vulnerabilidades

Não serão aceitas em produção:

- vulnerabilidades críticas não tratadas;

- vulnerabilidades altas sem plano formal e aceite de risco;

- credenciais em repositório;

- segredo em arquivo público;

- biblioteca sem suporte em componente crítico;

- conta administrativa compartilhada.

## 18.4 Incidentes

A contratada deverá:

- comunicar imediatamente incidente;

- preservar evidências;

- conter;

- apoiar investigação;

- corrigir;

- produzir relatório;

- apoiar comunicação à ANPD e aos titulares, quando aplicável.

A ANPD orienta que o controlador identifique, trate e avalie o risco dos incidentes que afetem operações com dados pessoais.

# 19. Proteção de dados pessoais

## 19.1 Papéis

O contrato deverá definir:

- Município como controlador, salvo configuração jurídica distinta;

- contratada como operadora, quando tratar dados em nome do Município;

- suboperadores;

- encarregado;

- responsabilidades;

- canais de comunicação.

## 19.2 Obrigações

- tratar somente dados necessários;

- seguir instruções documentadas;

- não reutilizar dados;

- não comercializar dados;

- não treinar modelos próprios com dados municipais sem autorização;

- informar suboperadores;

- manter registro;

- apoiar direitos dos titulares;

- devolver ou eliminar dados;

- comunicar incidentes;

- permitir auditoria.

## 19.3 Saúde e assistência social

Dados nominais deverão:

- permanecer em ambiente restrito;

- ser separados da camada pública;

- ter acesso por finalidade;

- registrar consultas;

- usar agregação;

- usar supressão de pequenas contagens;

- respeitar retenção;

- ser anonimizados quando possível.

## 19.4 Relatório de impacto

A Administração deverá avaliar a necessidade de Relatório de Impacto à Proteção de Dados, especialmente antes de:

- integrar dados nominais de saúde;

- usar geolocalização individual;

- usar modelos de ML com dados sensíveis;

- criar perfis de vulnerabilidade;

- compartilhar dados com empresas.

# 20. Acessibilidade e experiência do usuário

## 20.1 Portal público

Deverá atender:

- eMAG;

- critérios de acessibilidade web definidos no edital;

- navegação por teclado;

- contraste;

- leitores de tela;

- textos alternativos;

- linguagem simples;

- mapas com alternativa textual;

- alertas não dependentes apenas de cor;

- responsividade.

## 20.2 Testes

A acessibilidade deverá ser testada por:

- ferramentas automáticas;

- avaliação manual;

- navegação por teclado;

- leitor de tela;

- usuários convidados, quando possível.

A aprovação apenas por validador automático não será suficiente.

# 21. Código-fonte, propriedade intelectual e licenciamento

## 21.1 Repositório

Desde o início:

- código em repositório sob controle municipal;

- commits frequentes;

- histórico preservado;

- revisão;

- branches protegidas;

- acesso da fiscalização.

## 21.2 Direitos

O edital e o contrato deverão definir:

- titularidade dos componentes desenvolvidos sob encomenda;

- direitos de uso;

- modificação;

- correção;

- distribuição interna;

- contratação de terceiro para manutenção;

- documentação;

- scripts;

- modelos;

- pipelines;

- infraestrutura como código.

## 21.3 Componentes de terceiros

A contratada deverá fornecer:

- inventário;

- versão;

- licença;

- vulnerabilidades;

- obrigações;

- compatibilidade;

- prazo de suporte.

Não será permitido:

- componente sem licença conhecida;

- licença incompatível não declarada;

- dependência fechada indispensável sem autorização;

- serviço externo não previsto;

- biblioteca abandonada em módulo crítico.

## 21.4 Proibição de aprisionamento

A solução deverá permitir:

- exportação integral;

- reconstrução;

- implantação por terceiro;

- substituição de componentes;

- migração;

- documentação;

- acesso ao banco;

- acesso aos arquivos;

- continuidade sem a contratada.

# 22. Infraestrutura

## 22.1 Alternativas

O ETP deverá avaliar:

- datacenter municipal;

- nuvem pública;

- nuvem governamental;

- ambiente híbrido;

- contrato corporativo existente.

## 22.2 Requisitos

- ambientes separados;

- infraestrutura documentada;

- escalabilidade;

- logs;

- backup;

- monitoramento;

- controle de custos;

- dados armazenados em local contratualmente definido;

- saída sem custo proibitivo.

## 22.3 Custos

A proposta deverá discriminar:

- processamento;

- armazenamento;

- transferência;

- banco;

- backup;

- observabilidade;

- licenças;

- suporte;

- segurança;

- retenção;

- ambientes.

Não será aceita proposta que omita custos necessários à operação normal.

# 23. Migração e carga inicial

A contratada deverá:

- inventariar dados existentes;

- classificar qualidade;

- identificar duplicidades;

- mapear campos;

- realizar carga de teste;

- apresentar relatório;

- corrigir;

- obter aprovação;

- executar carga definitiva;

- reconciliar resultados.

Dados históricos sem qualidade comprovada deverão ser identificados como:

HISTÓRICO NÃO VALIDADO
HISTÓRICO PARCIAL
HISTÓRICO VALIDADO

# 24. Capacitação

## 24.1 Públicos

- administradores;

- tecnologia;

- Defesa Civil;

- Saúde;

- Meio Ambiente;

- comunicação;

- planejamento;

- auditores;

- operadores.

## 24.2 Conteúdo

- arquitetura;

- operação;

- fontes;

- qualidade;

- protocolos;

- relatórios;

- segurança;

- administração;

- APIs;

- suporte;

- recuperação.

## 24.3 Critério

A capacitação não será considerada concluída apenas por exposição oral.

Deverá incluir:

- exercício;

- ambiente;

- material;

- avaliação;

- gravação;

- dúvidas;

- manual.

# 25. Operação assistida

Durante a operação assistida, a contratada deverá:

- monitorar;

- corrigir;

- apoiar usuários;

- acompanhar ingestões;

- ajustar configurações;

- atualizar documentação;

- conduzir reuniões;

- transferir conhecimento;

- apresentar relatório.

A equipe municipal deverá assumir progressivamente:

- administração;

- publicação;

- cadastro;

- monitoramento;

- suporte de primeiro nível.

# 26. Suporte e manutenção

## 26.1 Tipos

- corretiva;

- adaptativa;

- evolutiva;

- preventiva;

- segurança;

- atualização tecnológica.

## 26.2 Separação

O contrato deverá diferenciar:

- defeito;

- melhoria;

- novo módulo;

- mudança regulatória;

- mudança de fonte externa;

- aumento de capacidade;

- manutenção.

Correção de defeito em requisito aceito não deverá ser cobrada como evolução.

# 27. Obrigações da contratada

- Executar o objeto.

- Manter equipe adequada.

- Cumprir segurança e LGPD.

- Entregar código e documentação.

- Preservar dados.

- Comunicar riscos.

- Apoiar fiscalização.

- Corrigir falhas.

- Manter licenças regulares.

- Não usar dados para finalidade própria.

- Informar subcontratações.

- Permitir auditoria.

- Evitar dependência.

- Capacitar.

- apoiar transição.

- manter sigilo.

- cumprir acessibilidade.

- registrar decisões técnicas.

- manter ambiente reproduzível.

- apresentar custos recorrentes.

# 28. Obrigações da Administração

- Designar gestores e fiscais.

- Disponibilizar acessos.

- Fornecer requisitos.

- Decidir prioridades.

- Validar entregas.

- Disponibilizar representantes.

- Obter autorizações.

- formalizar integração com órgãos.

- fornecer infraestrutura sob sua responsabilidade.

- comunicar mudanças.

- efetuar pagamentos aceitos.

- proteger credenciais.

- participar das capacitações.

- manter backlog oficial.

- indicar o encarregado.

- realizar decisões administrativas.

# 29. Qualificação técnica

## 29.1 Princípio

As exigências deverão demonstrar capacidade para executar o objeto, sem restringir indevidamente a competição.

## 29.2 Capacidades relevantes

Poderão ser exigidos atestados relacionados a:

- desenvolvimento web;

- APIs;

- banco geoespacial;

- séries temporais;

- integração;

- dados públicos;

- controle de acesso;

- segurança;

- implantação;

- operação;

- mapas.

Não se recomenda exigir que um único atestado reproduza integralmente todos os módulos.

## 29.3 Equipe mínima sugerida

- gerente de projeto;

- arquiteto de software;

- analista de negócios;

- desenvolvedor backend;

- desenvolvedor frontend;

- especialista em dados;

- especialista GIS;

- profissional DevOps;

- segurança;

- UX/acessibilidade;

- testes;

- documentação.

A licitante deverá poder organizar sua equipe, desde que cumpra os resultados.

## 29.4 Certificações

Certificações pessoais ou empresariais somente deverão ser exigidas se:

- indispensáveis;

- relacionadas diretamente ao risco;

- tecnicamente justificadas;

- não substituírem experiência;

- não criarem restrição desnecessária.

# 30. Parcelamento da contratação

O ETP deverá justificar o parcelamento ou não.

## 30.1 Possível núcleo integrado

Recomenda-se manter no mesmo núcleo:

- arquitetura;

- backend;

- frontend;

- dados;

- ingestão;

- qualidade;

- portal;

- protocolos;

- auditoria.

A separação desses elementos entre fornecedores distintos pode aumentar:

- disputa de responsabilidade;

- incompatibilidade;

- retrabalho;

- risco de integração.

## 30.2 Itens potencialmente separáveis

- infraestrutura em nuvem;

- teste de segurança independente;

- mensageria;

- auditoria de acessibilidade;

- suporte de longo prazo;

- sensores físicos;

- conectividade;

- aplicativo futuro.

Um teste independente de segurança pode ser contratado separadamente para evitar conflito de interesse.

# 31. Medição e pagamento

## 31.1 Regra

O pagamento deverá ocorrer após:

- entrega;

- testes;

- aceite;

- documentação;

- correção de pendências impeditivas;

- emissão da medição;

- cumprimento das condições fiscais.

## 31.2 Matriz sugerida de medição

Os pesos abaixo são apenas referenciais e deverão ser calibrados após o ETP e a pesquisa de preços.

| Grupo | Peso de referência |
| --- | --- |
| Descoberta e arquitetura | 10% |
| Fundação e segurança | 10% |
| Ingestão, séries e qualidade | 20% |
| Alertas, ocorrências e protocolos | 20% |
| Portais e relatórios | 15% |
| Testes, documentação e capacitação | 10% |
| Operação assistida | 15% |

## 31.3 Restrições

Não deverá haver pagamento integral por:

- código sem implantação;

- tela sem integração;

- documento genérico;

- sprint encerrada;

- profissional alocado;

- reunião;

- funcionalidade sem teste;

- infraestrutura não utilizada;

- licença não ativada.

# 32. Estimativa de preços

A estimativa deverá ser realizada após:

- arquitetura preliminar;

- dimensionamento;

- levantamento de mercado;

- consulta a contratações similares;

- cotações;

- análise de custos recorrentes;

- separação de implantação e sustentação.

Deverão ser discriminados:

- desenvolvimento;

- implantação;

- integrações;

- infraestrutura;

- licenças;

- capacitação;

- operação assistida;

- suporte;

- segurança;

- manutenção.

Não deverá ser utilizado orçamento global sem memória de cálculo.

# 33. Vigência

A vigência deverá considerar:

- implantação;

- homologação;

- operação assistida;

- garantia;

- transição.

Sugestão a ser validada:

- implantação: 9 a 12 meses;

- operação assistida: 3 a 6 meses;

- garantia: 12 meses a partir do aceite definitivo;

- sustentação: contratação específica ou item contínuo.

A Lei nº 14.133/2021 permite diferentes durações conforme a natureza do objeto, mas a vantajosidade e a caracterização de serviço contínuo deverão ser demonstradas no processo.

# 34. Garantia

Durante a garantia, a contratada deverá corrigir, sem custo adicional:

- defeitos;

- falhas de segurança decorrentes da implementação;

- inconsistências;

- erros de documentação;

- falhas de integração conforme especificação;

- regressões.

A garantia não abrange automaticamente:

- nova funcionalidade;

- mudança de legislação;

- fonte externa redesenhada;

- aumento de escopo;

- infraestrutura alterada sem participação da contratada.

# 35. Gestão de riscos

| Risco | Prevenção |
| --- | --- |
| Dependência do fornecedor | código, documentação, repositório e transição |
| Fonte externa indisponível | desacoplamento e monitoramento |
| Requisito excessivo | validação pelo ETP e consulta ao mercado |
| Dados sem qualidade | flags, revisão e proveniência |
| Vazamento | segregação, criptografia e auditoria |
| Escopo descontrolado | backlog e mudança formal |
| Pagamento sem resultado | aceite por evidência |
| ML opaco | módulo opcional e governança |
| Infraestrutura cara | custo total e monitoramento |
| Falta de servidores | capacitação e operação assistida |
| Portal inacessível | testes manuais e automáticos |
| Dados públicos privatizados | cláusula de abertura e portabilidade |
| Abandono após implantação | sustentação e transição |
| Sensor inexistente apresentado como operacional | auditoria por variável |
| Notícia tratada como dado | classes de evidência |

# 36. Sanções e descumprimentos

As sanções deverão observar a Lei nº 14.133/2021, o edital, o contrato, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.

Poderão caracterizar descumprimentos graves:

- vazamento decorrente de negligência;

- ocultação de incidente;

- perda de dados;

- uso indevido de informações;

- descumprimento deliberado de acesso;

- abandono;

- falsificação de evidência;

- retenção indevida do código;

- impedimento de portabilidade;

- publicação não autorizada;

- repetição de indisponibilidade sem correção.

As sanções não devem ser confundidas com glosas decorrentes do IMR.

# 37. Encerramento e transição

Antes do encerramento, a contratada deverá entregar:

- código atualizado;

- banco;

- arquivos;

- documentação;

- credenciais institucionais;

- inventário;

- pendências;

- riscos;

- histórico;

- backup;

- teste de restauração;

- treinamento;

- relatório;

- plano de continuidade.

A Administração deverá conseguir:

- implantar a solução;

- operar;

- contratar terceiro;

- exportar;

- migrar;

- reconstruir ambientes.

# 38. Artefatos anexos recomendados

## Anexo I — Arquitetura C4

- contexto;

- contêineres;

- componentes;

- implantação.

## Anexo II — Backlog do MVP

- épicos;

- histórias;

- prioridade;

- critérios de aceite.

## Anexo III — Modelo de dados

- entidades;

- relacionamentos;

- dicionário;

- classificação.

## Anexo IV — Matriz de permissões

- perfis;

- recursos;

- ações;

- segregação.

## Anexo V — Plano de testes

- roteiros;

- evidências;

- dados;

- responsáveis.

## Anexo VI — Prova de conceito

- ambiente;

- critérios;

- pontuação;

- aprovação;

- eliminação.

## Anexo VII — IMR

- indicadores;

- fórmulas;

- metas;

- glosas;

- exceções.

## Anexo VIII — Segurança

- requisitos ASVS;

- identidade;

- criptografia;

- incidentes;

- logs.

## Anexo IX — Integrações

- fonte;

- produto;

- frequência;

- método;

- autenticação;

- limitações.

## Anexo X — Dados abertos

- conjuntos;

- formatos;

- licença;

- periodicidade;

- anonimização.

## Anexo XI — Operação assistida

- suporte;

- horários;

- escalonamento;

- transição.

## Anexo XII — Matriz de riscos

- probabilidade;

- impacto;

- tratamento;

- responsável;

- gatilho.

# 39. Condições essenciais antes da publicação

O edital somente deverá ser publicado depois que a Administração tiver:

- aprovado o ETP;

- definido o órgão responsável;

- definido o modelo de contratação;

- confirmado as fontes;

- realizado pesquisa de mercado;

- definido infraestrutura;

- definido requisitos de segurança;

- definido tratamento de dados;

- aprovado critérios de aceite;

- calibrado SLAs;

- definido medição;

- elaborado matriz de riscos;

- submetido à análise jurídica;

- verificado compatibilidade orçamentária;

- definido propriedade intelectual;

- aprovado o plano de transição;

- revisado exigências de qualificação;

- avaliado parcelamento;

- realizado consulta técnica às secretarias;

- registrado todas as justificativas.

# 40. Diretriz final

A contratação deverá produzir uma capacidade institucional permanente, e não apenas um software.

O sucesso não será medido pelo número de telas, mapas ou tecnologias instaladas. Será medido pela capacidade de o Município:

- saber de onde veio cada informação;

- verificar sua qualidade;

- diferenciar fato de inferência;

- registrar decisões;

- coordenar respostas;

- prestar contas;

- avaliar resultados;

- continuar operando sem dependência exclusiva da contratada.

A presente minuta mantém os princípios de integridade, rastreabilidade, distinção entre observação, previsão e inferência e uso responsável de dados meteorológicos e climáticos estabelecidos no documento técnico fornecido.